招标公告

为加强  六曲香分公司酒、缸、设备搬运   项目规范化管理、降低  运输    成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司六曲香分公司 酒、缸、设备搬运  项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称： 六曲香分公司酒、缸、设备搬运招标

二、项目地点：  山西省东风路68号

三、项目期限： 2019年4月1日-2019年6月30日

从中标单位为我公司提供服务至服务结束

四、项目简介：

| 酒、缸、设备搬运工作清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 内容 | 要求 | 规格、数量 |
| 1 | 缸 | 新厂陶缸库室内地面、楼梯、楼道清理、清洗、擦玻璃 | 整洁、无杂物 | 三层楼的面积共5000m2左右 |
|  |  | 老厂酒缸清底、清洗 | 把缸内存的酒清底，用干净水清洗，要求干净无污染 | 2181个 |
|  |  | 老厂每层缸装车 | 轻装轻卸，无破损 | 一楼： 655 二楼： 845 三楼： 682 |
|  |  | 酒缸运输 | 要求防护到位，无破损、无污染 | 运输距离：7公里 |
|  |  | 运缸、卸缸、装缸工具及防护 | 工具数量满足使用要求，且不能对酒缸造成污染、破损 |  |
|  |  | 酒缸卸车、吊运、上楼、摆放 | 1、轻装轻卸，无破损 2、按类别分区域摆放 3、电梯运输 | 一楼：旧吨缸 508 二楼：新吨缸 506 旧吨缸 42 新半吨缸 40 三楼：其余酒缸 1014 |
|  |  | 酒缸喷号 | 1、不能对酒缸内部造成污染 2、喷号清晰 | 2110 |
|  |  | 封缸棉布袋 | 封缸包装材质满足使用要求，不能对酒造成污染， 制作要求：使用白色棉布包裹棉花，外遮盖红色绸布 | 1000 |
| 2 | 原酒 | 原酒运输 | 专用车辆分品种、分批次、分年份运输，无污染，无漏酒现象，合理损耗 | 1600吨 |
| 3 | 调配设备 | 搬运调配设备 | 拆卸，装车，运输，保证无损坏 | 抽酒泵20台，过滤器、匀化器，除浊器共12台套，不锈钢软管约300m |
| 4 | 检测设备 | 搬运检测设备 | 从旧厂三楼搬运至新厂一楼，要求无损坏，并摆放到指定位置 | 抗冲击测定仪 1件 纸箱空箱抗压仪 1件 玻璃瓶内压力测试仪 1件 标准光源对色灯箱 1件 圆盘剥离试验机 1件 氮气瓶 5件 电热恒温鼓风干燥箱 1件 气相色谱仪 2件 近红外光谱仪 1件 空气发生器 2台 氢气发生器 2台 冰箱 2件 其余检测设备约50件 |
|  |  | 样品柜 | 从旧厂三楼搬运至新厂二楼，要求无损坏 | 24件 |
|  |  | 操作台、品酒桌、药品柜 | 从旧厂三楼搬运至新厂，要求无损坏 | 操作台 13件 品酒桌 10套 药品柜 4个 |
|  |  | 样品酒 | 从旧厂二楼搬运至新厂二楼，要求无破损 | 5750瓶 |

五、投标人资质要求：

- 注册资本：  /    万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；

- 经营状况良好，近   / 年有  /  项及以上大型项目经验的优先；

- 行业基本资质要求：   具有《 危险品货物道路运输证（三类）》

- 资格预审资质文件的组成

- 企业基本资质材料：

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

- 其他材料：

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

- 行业基本资质材料：附件（7）     /

注：

- 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

- 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

- 其他要求：

    - 所有资质文件一式二份；

    - 资质文件全部装订整齐，在公告期结束前，邮寄至我公司指定   地点、指定接收人处；

    - 将资质文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖红章扫描件发送至我公司指定邮箱。

七、开票要求：开具正规增值税专用发票，白酒运输税率10%，搬家服务税率6%，抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、保证金要求：

- 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在考察期结束前（ 3 月 21日16:00前）支付投标保证金   6000 元；

- 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；

- 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；

- 保证金收取账户：

公司名称：  北京红星股份有限公司六曲香分公司

开户行名称：  中国工商银行晋中分行祁县支行

开户行账号： 0508012509200002846

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

九、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

十、公告期：

公告之日起至  2019   年  3  月  19  6:00时；

十一、考察期：

- 考察时间： 3 月   19日-  3  月  21 日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

- 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十二、投标期：

- 保证金到账后发送招标文件;

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 报价单与投标文件分别密封；（封皮及密封条参考附件（8））

十三、开标期

招标方另行确定

十四、联系方式：

- 投标文件接收人邮箱及地址

联 系 人：王静

联系电话： 0354-5221579

邮    箱：  wj@redstarwine.com

邮寄地址： 北京红星股份有限公司六曲香分公司

祁县东风路68号

- 项目技术咨询联系人

技术联系人： 贺建琴

联系电话： 13453280804

公告发布单位：  北京红星股份有限公司六曲香分公司

公告发布日期：   2019年3月6日